Изх. № 33-00-413 от 12.11.2014 г.

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ

ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БАН

(НАИМ – БАН)

гр. София 1000, ул. „Съборна” № 2

тел: 02/ 988 24 06; факс: 02/ 988 24 05

## ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

на основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Агенция „Пътна инфраструктура”, с адрес: гр. София 1606, бул. „Македония” № 3, представлявана от инж. Лазар Лазаров - Председател на Управителния съвет на АПИ, на основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП и в изпълнение на Решение на УС на АПИ, отразено в Протокол № 9614/14 от 28.10.2014 г. и Решение № 230 от 12.11.2014 г., отправя покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на археологическо проучване на археологически обекти по трасето на АМ „Струма” Лот 2: от км 325+940 до км 325+983, от км 331+300 до км 331+715, от км 331+800 до км 332+145, както и наблюдение по време на строителството в отсечката от км 330+100 до км 333+100”.

Мотиви за избора на този вид процедура:

Между Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) и Национален археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН) беше сключен Договор № Д-18 от 07.03.2014 г. за спасителни археологически проучвания по трасето на АМ „Струма” Лот 2 на дванадесет обекта, с цел опазването на движими и недвижими културни ценности и освобождаване трасето за инвестиционни дейности, съгласно Закона за културното наследство (ЗКН).

Съгласно чл. 4 от Договор № Д-18 от 07.03.2014 г., за извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на АМ „Струма” Лот 2, същия „се сключва с възможност за допълнително възлагане по реда на чл. 90, ал. 1 от ЗОП, в случай че бъдат открити и други археологически обекти по трасето на АМ „Струма” Лот 2, чрез процедура на договаряне без обявление”.

От страна на Изпълнителят на строително - монтажните работи (СМР) по автомагистралата – Консорциум „Струма – Лот 2”, чрез писмо с вх. № 53-00-923 от 23.01.2014 г., е представено предложение за ново проектно решение за участъка от км 330+100 до км 333+100 на АМ „Струма” Лот 2, което е базирано на извършени подробни инженерно - геоложки проучвания, изчисления за устойчивост на откосите и становище за геоложката среда в цитирания участък.

С Протокол № 8780/14 от 19.06.2014 г. на УС на АПИ е взето Решение да се даде съгласие на Консорциум „Струма – Лот 2” да проучи, разработи и съгласува със съответните институции, предложението за изместване на трасето на АМ „Струма” Лот 2, в участъка от км 330+000 до км 332+960, както и след разработване на проектното решение в необходимия обем и съдържание, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г., то да бъде разгледано на Експертен технико – икономически съвет (ЕТИС).

Според разпоредбите на ЗКН, преди началото на строителните дейности се провежда издирване на археологически обекти. В тази връзка в участъка от км 330+100 до км 333+100, където е предвидено изместване на трасето на АМ „Струма” Лот 2, са извършени предварителни археологически проучвания от НАИМ-БАН. Според доклада, изготвен от научния ръководител на теренното проучване, са регистрирани два археологически обекта за проучване и един за наблюдение по време на строителството, а именно:

Обект № 1 - (от км 330+140 до км 330+350) - наблюдение по време на строителството:

Землище: гр. Дупница, общ. Дупница, обл. Благоевград;

Обект № 2 - (от км 331+300 до км 331+715) - предварителни археологически проучвания (разкопки на 10% от регистрираната площ):

Землище: с. Джерман, общ. Дупница, обл. Благоевград;

Обект № 3 - (от км 331+800 до км 332+145) – предварителни археологически проучвания (разкопки на 10% от регистрираната площ):

Землище: с. Джерман, общ. Дупница, обл. Благоевград.

В Агенция „Пътна инфраструктура” е постъпило писмо с вх. № 04-20-15 от 25.07.2014 г. от Министерство на културата (МК), с приложен Протокол на експертна комисия № 10-00-167 от 25.07.2014 г. Комисията е проведена на основание чл. 160, ал. 3 от ЗКН, в изпълнение на заповед на Министъра на културата за регистриране на новооткрити недвижими археологически ценности и във връзка с постъпило в МК писмо от доц. д-р Людмил Вагалински – директор на НАИМ-БАН. Комисията е извършила оглед на място, като е констатирала, че при изкопни работи, свързани със строителството на АМ „Струма” Лот 2, в участъка от км 325+940 до км 325+983 са разкрити частично 5-6 гроба, които се датират към периода ІІІ-VІ в. Въз основа на направените наблюдения, комисията е взела следните решения, обективирани в Протокол № 10-00-167 от 25.07.2014 г.:

1. Да бъдат бъдат спрени строителните дейности в участъка от км 325+940 до км 325+983 по трасето на АМ „Струма” Лот 2 до извършване на археологическо проучване на терена.

2. Инвеститорът на инфраструктурния проект да предприеме действия за сключване на договор с археологически екип, който да извърши спасително археологическо проучване на терена, попадащ в сервитута по трасето на АМ „Струма” Лот 2, в участъка от км 325+940 с ширина 5,30 м до км 325+983 с ширина 6,93 м.

3. Извън участъка от км 325+940 до км 325+983 следва да се предвидят два броя сондажи от северната и южната му страна.

4. След приключване на археологическото проучване да се организира комисия, съгласно чл. 158а от ЗКН.

Горепосочените обстоятелства представляват „Непредвидени обстоятелства”, съгласно § 1, т. 14б от Допълнителни разпоредби на Закона за обществени поръчки (ЗОП), тъй като са възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните и не са могли да бъдат предвидени от Възложителя. Предвид обстоятелството, че археологическите обекти са в обхвата на трасето на АМ „Струма” Лот 2, то същите не могат да се отделят от основния договор за извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на автомагистралата и допълнителните работи следва да се възложат с процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП със същия изпълнител, тъй като хипотезата на посочената норма е изпълнена, а именно:

- възникнали са обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени от Възложителя при сключване на основния договор и изискват възлагането на допълнително археологическо проучване;

- допълнителното археологическо проучване е съществено необходимо за изпълнението, както на поръчката, така и на СМР на обекта;

- допълнителното археологическо проучване не може технически да се раздели от предмета на основния договор без значителни затруднения за Възложителя или въпреки, че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката;

- индикативната стойност на допълнителното археологическо проучване е 211 008,50 лв. без ДДС, и не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка.

В допълнение към гореизложените мотиви, доказателствата, обуславящи избора на Възложителя за вида процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка, на основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП, са както следва:

- Копие на Договор № Д-18 от 07.03.2014 г. за спасителни археологически проучвания по трасето на АМ „Струма” Лот 2, сключен между Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) и Национален археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН).

- Копие на писмо с вх. № 53-00-923 от 23.01.2014 г. от Изпълнителя Консорциум „Струма – Лот 2” относно представено предложение за ново проектно решение за участъка от км 330+100 до км 333+100 на АМ „Струма” Лот 2.

- Копие на Протокол № 8780/14 от 19.06.2014 г. на УС на АПИ, с който е взето Решение да се даде съгласие на Консорциум „Струма – Лот 2” да проучи, разработи и съгласува със съответните институции, предложението за изместване на трасето на АМ „Струма” Лот 2, в участъка от км 330+000 до км 332+960.

- Копие на Научен доклад за издирване на археологически обекти.

- Копие на писмо с вх. № 04-20-15 от 25.07.2014 г. от Министерство на културата, ведно с приложен Протокол на експертна комисия № 10-00-167 от 25.07.2014 г.

І. Наименование и адрес на Възложителя:

1. Агенция „Пътна инфраструктура” - гр. София 1606, бул. „Македония” № 3, тел. 02/ 917 33 96, факс: 02/ 917 33 98.

2. Тип на Възложителя: чл. 7, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II. Предмет на поръчката (описание):

Предметът на обществената поръчка включва спасително археологическо проучване на регистрираните археологически обекти, както следва:

1. Проучване на археологически обект от км 325+940 до км 325+983, съгласно Протокол на експертна комисия № 10-00-167 от 25.07.2014 г., проведена на основание чл. 160, ал. 3 от ЗКН, в изпълнение на заповед на Министъра на културата за регистриране на новооткрити недвижими археологически ценности. Комисията е извършила оглед на място, като е констатирала, че при изкопни работи, свързани със строителството на АМ „Струма” Лот 2, в участъка от км 325+940 до км 325+983 са разкрити частично 5-6 гроба, които се датират към периода ІІІ-VІ в. Въз основа на направените наблюдения, комисията е взела решение за извършване на спасително археологическо проучване на терена, попадащ в сервитута по трасето на АМ „Струма” Лот 2, в участъка от км 325+940 с ширина 5,30 м до км 325+983 с ширина 6,93 м.

2. Общо описание на обектите по изместено трасе на автомагистрала „Струма” Лот 2, от км 330+000 до км 332+966.645, на територията на община Дупница, обл. Кюстендил, според научния отчет на научния ръководител на теренното проучване за извършеното издирване на археологически обекти.

Основните цели на теренното издирване са били да се установи дали по проектното трасе на магистралата се ситуират археологически обекти и ако има такива – в каква степен се засягат. Теренните издирвания като археологически метод дават първичната информация за обекта, на който трябва да се извършат разкопки.

Мярката „наблюдение по време на строителство” се прилага за обекти, за които няма необходимия минимум данни, за да се обоснове съществуването на археологически обект, който да се проучва чрез разкопки. Те се осъществяват съгласно глава втора, раздел II от Наредба № Н–00–0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания. Тази мярка се прилага по време на строежа и не изисква предварителни разкопки.

По време на теренните проучвания е установено наличието на 3 (три) археологически обекта в сервитута на промененото трасе на Лот 2 на АМ „Струма”, като е определено местоположението им в административно - териториално отношение и точната им локализация с помощта на високочувствителен GPS (Trimble Juno).

При изпълнение на издирванията на трасето е осъществено събиране на находки от повърхността за получаване на данни за хронологията и вида на обектите, като и е изготвено първоначално археологическо определяне на хронологията и вида на откритите обекти.

Според доклада, изготвен от научния ръководител на теренното проучване са регистрирани два археологически обекта за проучване и един за наблюдение по време на строителството, а именно:

Обект № 1 - (от км 330+140 до км 330+350) - наблюдение по време на строителството:

Землище: гр. Дупница, общ. Дупница, обл. Благоевград;

Обект № 2 - (от км 331+300 до км 331+715) - предварителни археологически проучвания (разкопки на 10% от регистрираната площ):

Землище: с. Джерман, общ. Дупница, обл. Благоевград;

Обект № 3 - (от км 331+800 до км 332+145) – предварителни археологически проучвания (разкопки на 10% от регистрираната площ):

Землище: с. Джерман, общ. Дупница, обл. Благоевград.

IІІ. Вид на процедурата: договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

IV. Изисквания за изпълнение на обществената поръчка:

1. Пределен финансов ресурс: Предлаганата цена за изпълнението на допълнителното спасително археологическо проучване е с индикативна стойност 211 008,50 (двеста и единадесет хиляди осем лв. и петдесет ст.) лева без ДДС.

2. Технически възможности и/или квалификация: Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и/или квалификация:

2.1. да има извършени редовни и/или спасителни археологически проучвания минимум на 2 (два) археологически обекта, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, за които научните отчети и теренната археологическа документация са приети от компетентните ведомства;

2.2. да осигури 4 (четири) археологически екипа, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, както следва: по 1 (един) екип за археологически Обекти: от км 325+940 до км 325+983; от км 331+300 до км 331+715; от км 331+800 до км 332+145 и Наблюдение по време на строителството в отсечката от км 330+100 до км 333+100. Екипите следва да включват:

- Научен ръководител - 1 (един) брой (или съръководители - 2 (два) броя), който/които да отговаря/т на изискванията на чл. 150 от ЗКН, а именно: образователно - квалификационна степен „Магистър” по специалност от професионално направление „История и археология”; да е в договорни отношения с българска културна, научна или университетска институция, дейността на която е свързана с опазване на археологическото наследство; да има най-малко 2 (две) години професионален опит в извършването на теренни проучвания;

- Заместник ръководител - 1 (един) брой с образователно - квалификационна степен „Магистър” по специалност от професионално направление „История и археология” и притежаващ минимум 2 (две) години професионален опит в извършването на теренни археологически проучвания.

3. За доказване на техническите възможности и/или квалификация, участникът представя следните документи:

3.1. Декларация (изготвена по образеца – Приложение № 6), съдържаща Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

3.2. Удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

Забележка: За Удостоверение по т. 3.2. се приемат следните документи:

- копие от утвърден от Министъра на културата Протокол на експертна комисия (по чл. 158а от ЗКН), с който са приети изпълнени археологически проучвания;

- копие от документ, удостоверяващ приемане на научен отчет и теренна археологическа документация от Национален археологически институт с музей (НАИМ) при БАН за изпълнени археологически проучвания.

3.3. Списък (изготвен по образеца – Приложение № 7) на лицата по т. 2.2, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, съдържащ: име, презиме, фамилия; образование и квалификация; професионален опит в години; позицията, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка и информация за вида на правоотношението на лицето с участника (трудово, гражданско, друго).

3.4. Автобиография (изготвена по образеца – Приложение № 8), посочваща образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, включени в Списъка по т. 2.2.

4. Юридически статус – изискуеми документи: Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

Във връзка с разпоредбата на чл. 20, ал. 5 от Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания, съгласно която „Отношенията във връзка с провеждането на редовно или спасително теренно археологическо проучване се уреждат с договор, сключен между възложителя на теренното проучване и културна или научна организация, която от своя страна е в договорни отношения с лице, получило разрешение за теренно археологическо проучване”, следва да се представи документ, удостоверяващ, че участникът е културна и/или научна организация.

V. Място и срок за изпълнение на поръчката:

1. Място за изпълнение на поръчката: територията на община Дупница, област Кюстендил.

2. Срок за изпълнение на поръчката: 200 (двеста) календарни дни общо, от които:

- За извършване на археологическото проучване - 35 (тридесет и пет) календарни дни;

- За отчитане дейностите за всеки археологически обект - 30 (тридесет) календарни дни;

- Срокът за изпълнение на Археологическото наблюдение по време на строителството – 135 (сто тридесет и пет) календарни дни.

3. Начин и срок на плащане: Възложителят извършва плащанията по изпълнението на дейностите, както следва:

3.1. Авансово плащане: В 30-дневен срок от сключване на договора, следва да бъде направено авансово плащане, представляващо 70% от стойността на поръчката.

Авансът се изплаща само след представяне на копие от Разрешение за теренни археологически проучвания и оригинална фактура на стойност, равна на стойността на исканото авансово плащане. Авансовото плащане се погасява чрез приспадането му при окончателното плащане.

3.2. Междинни плащания: Извършват се след приключване на дейностите за всеки един археологически обект, като от тях се приспадне абсолютната стойност на авансовото плащане за съответния обект, без да надвишава цената за конкретния обект, в срок до 30 (тридесет) работни дни от получаване на финансов отчет за съответния обект, както и Научен доклад, подписан от ръководителя на обекта, входирано искане за назначаване на експертна комисия от Министерство на културата и фактура, за сумата на съответното междинно плащане, съгласно одобрения финансов отчет на за всеки археологически обект.

3.3. Окончателно плащане: Извършва се след приспадане на сумата от авансовото плащане и направените междинни плащания, в срок до 30 (тридесет) работни дни, считано от датата на представяне на следните документи:

- финансов отчет за съответния обект;

- Научен доклад, подписан от ръководителя на обекта;

- входирано искане за назначаване на експертна комисия от Министерство на културата;

- Протокол от експертна комисия, одобрен от Министъра на културата, съгласно чл. 158а, ал. 6, във връзка с ал. 3 от ЗКН и

- фактура, за разликата между сумите, платени за всеки археологически обект, съгласно одобрения финансов отчет на и след приспадане на остатъка от изплатеното авансово плащане, без да надвишават общата цена.

VI. Размер и условия на гаранцията за участие в поръчката и гаранцията за изпълнение на договора: Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата, по образеца - Приложение № 18 или по образец на банката, съдържащ същите или по – добри за Възложителя условия и е в размер на 211,00 (двеста и единадесет) лв. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Представя се в оригинал, в една от следните форми:

- депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):

Банка: БНБ – централно управление

IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03

BIC:    BNBGBGSD

- безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя.

Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 5, т. 1 от ЗОП, Възложителят не изисква участникът в процедурата да представя гаранция за изпълнение.

VІІ. Договаряне с участника:

1. Срок за подаване на офертата: Документите за участие се подават в срок до 12:00 часа на 17.11.2014 г. Офертата се представя в административната сграда на Централната администрация на АПИ, гр. София, п. к. 1606, бул. „Македония” № 3, в деловодството, ет. 5, стая 505, съгласно изискванията на чл. 57 от ЗОП.

2. Съдържание на офертата:

2.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от Възложителя и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - т. 5, т. 8, т. 11 - т. 14 от ЗОП, а именно:

2.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

2.1.2. Оферта, изготвена по образеца - Приложение № 1, съгласно изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката, която включва Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката (ако се предвиждат такива), както и видовете работи от предмета на поръчката, които ще извършват и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка.

2.1.3. Представяне на участника, изготвено по образеца - Приложение № 2. Представя се от участника или, ако участника е обединение – от всяко физическо или юридическо лице, което участва в него и включва: посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени.

Част от това представяне е и Декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвена по образеца – Приложение № 9.

2.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата. Пълномощното се представя, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация.

2.1.5. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката, изготвена по образеца – Приложение № 5.

2.1.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, респ. Раздел ІV от поканата за участие.

2.1.7. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвена по образеца - Приложение № 9.

2.1.8. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 8 от ЗОП, изготвена по образеца - Приложение № 10. Представя се от всеки подизпълнител.

2.1.9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор, изготвена по образеца - Приложение № 11.

2.1.10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, изготвена по образеца – Приложение № 12. Информация относно тези обстоятелства се предоставя от Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

2.1.11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в процедурата, в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, изготвена по образеца - Приложение № 13.

2.1.12. Декларация, че не са налице забранителните основания по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, изготвена по образеца - Приложение № 14, като е достатъчно декларацията да бъде представена от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника в обединението.

2.1.13. Декларация за запознаване с определенията за Нередност и Измама, изготвена по образеца – Приложение № 15.

2.1.14. Декларация за използване ресурсите на трети лица, изготвена по образеца – Приложение № 16.

2.2. Плик № 2 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, както следва:

2.2.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образеца - Приложение № 3. В случай, че е приложимо, към документите в Плик 2 и представеното с него предложение за изпълнение на поръчката, участникът в процедурата прилага и Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП в свободен текст.

Неразделна част от Техническото предложение са:

А. Работна програма, изясняваща предвижданата организация за изпълнение на възлаганата поръчка, гарантираща пълното, качествено и в срок, изпълнение на поръчката. За всеки един от обектите, предмет на теренни проучвания, трябва подробно да се опише предвижданата организация и ресурсите, които ще бъдат използвани за изпълнението – човешки ресурс (ръководители, технически персонал, работници).

Б. График за изпълнение на поръчката, включващ изпълнението на всеки от обектите на теренните проучвания. Избраният изпълнител следва да съгласува графика за изпълнение на поръчката с изпълнителя на СМР.

2.3. Плик № 3 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, в който се поставя документът по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, свързан с ценовото предложение на участника, както следва:

2.3.1. Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката, изготвена по образеца - Приложение № 4. Образецът, попълнен, се представя в оригинал на хартиен носител. Ценовата оферта, вкл. План-сметки за всеки един от археологическите обекти (за които участникът подава оферта), формирани от компоненти (разходи по пера), за определяне на показателите за формиране на необходимите средства за провеждане на теренни археологически проучвания, включващи Показатели, съгласно Приложение № 3 към чл. 20, ал. 6 от Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания и при пълно съответствие с условията от поканата за участие, подписани от представляващия участника.

3. Срок на валидност на предложението: 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

4. Място и дата на предоставяне на офертата: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител. Върху плика се изписва: наименованието на процедурата, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Пликът се състои от три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика.

5. Място, ден и час за отваряне на офертата и провеждане на договарянето: Постъпилата оферта се отварят в 15:00 часа на 17.11.2014 г. в сградата на АПИ на бул. „Македония” № 3.

Документите се отварят и разглеждат от комисия, назначена от Възложителя, в присъствие на упълномощен/и представител/и на участника. Комисията ще разгледа постъпилата оферта по реда на чл. 68 от ЗОП. При наличие на някое от обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата. За доказване отсъствието на тези обстоятелства, участникът трябва да предостави като част от офертата си Декларации, изготвени по образеца - Приложение № 9 и Приложение № 10 (ако е приложимо) към настоящата покана.

Договарянето ще се проведе след разглеждането на офертата, като за датата, часът и мястото, участникът се уведомява допълнително.

Офертата подлежи на обсъждане и изменение в процеса на договаряне.

Комисията провежда договарянето с участника за определяне на условията на договора, съгласно изискванията на Възложителя и на ЗОП.

След провеждане на договарянето, комисията изготвя доклад до Възложителя.

6. Критерий за оценка: „Най-ниска цена”.

VІІІ. Приложения, неразделна част от поканата за участие:

Приложение № 1 – Образец на Оферта;

Приложение № 2 – Образец на Представяне на участника;

Приложение № 3 – Образец на Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

Приложение № 4 – Образец на Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката;

Приложение № 5 – Образец на Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

Приложение № 6 – Образец на Декларация, съдържаща Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата;

Приложение № 7 – Образец на Списък на лицата, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка;

Приложение № 8 – Образец на Автобиография, посочваща образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, включени в Списъка по т. 2.2;

Приложение № 9 – Образец на Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;

Приложение № 10 – Образец на Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 8 от ЗОП;

Приложение № 11 – Образец на Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор;

Приложение № 12 - Образец на Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд;

Приложение № 13 - Образец на Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в процедурата, в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;

Приложение № 14 - Образец на Декларация, че не са налице забранителните основания по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

Приложение № 15 – Образец на Декларация за запознаване с определенията за Нередност и Измама;

Приложение № 16 – Образец на Декларация за използване ресурсите на трети лица;

Приложение № 17 - Проект на договор за възлагане на обществена поръчка.

Поканата за участие е одобрена с Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 9745/14 от 12.11.2014 год. за откриване на процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП за възлагане на обществената поръчка.

С УВАЖЕНИЕ,

……(подпис)……………………….

ИНЖ. ЛАЗАР ЛАЗАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

# Footnotes

Еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка означава изпълнение на редовни и/или спасителни археологически проучвания.

Документът се представя в официален превод на български език.

Декларацията не може да бъде подписвана от пълномощник. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя в официален превод на български език.